BUSINESS CASE

Drakkar ERP

Бизнес-обоснование проекта

| ПРОЕКТ Drakkar ERP | ВЕРСИЯ 1.0 |
| --- | --- |
| ОСНОВА РАСЧЁТА SDP: 242 ч / 273 600 ₽ | ДАТА 01.09.2026 |

| 273 600 ₽ Инвестиции | 3 Клиента | M8 Окупаемость* | 53,9% ROI до налога |
| --- | --- | --- | --- |

Рекомендация Продолжить проект как учебный MVP. Базовый сценарий с тремя последовательно подключаемыми клиентами даёт выручку 533 400 ₽ и прибыль до налога 147 600 ₽ в первый год. Экспертные допущения необходимо проверить на пилоте.

* По модели начисления комиссии; денежная окупаемость ожидается в M11–M12.

Статус документа Версия 1.0 подготовлена на основе Vision, SRS, SDP и Risk List. Бюджет разработки полностью соответствует SDP; финансовые допущения выделены отдельно.

# 1. Introduction (Введение)

## 1.1 Purpose (Назначение)

Настоящий документ обосновывает целесообразность разработки и внедрения Drakkar ERP — веб-системы управления морскими экспедициями, ресурсами поселения, составом команды, строительством кораблей и результатами походов.

Цель Business Case — показать связь между проблемами текущего процесса, функциями системы, измеримым эффектом для поселения и затратами на разработку. Финансовая часть построена на трудозатратах и ставках из Software Development Plan (SDP): 242 часа и 273 600 ₽.

## 1.2 Scope (Область применения)

Документ относится к проекту Drakkar ERP и предназначен для заказчика (ярла), команды разработки и преподавателей курса. Он охватывает:

- бизнес-проблемы подготовки и учёта морских походов;

- ценностное предложение продукта;

- соответствие функций системы ожидаемым эффектам;

- бюджет разработки и операционные расходы;

- модель монетизации, сценарии окупаемости и ограничения.

Боевые действия в реальном времени, внешняя торговля и процессы поселения, не связанные с экспедициями и флотом, в Business Case не рассматриваются.

## 1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Drakkar ERP | Интегрированная информационная система управления морскими экспедициями и связанными ресурсами |
| Ярл | Глава поселения, заказчик и основной пользователь системы |
| Поход | Морская экспедиция, проходящая этапы подготовки, запуска и фиксации итогов |
| Вергельд | Доля добычи, распределяемая между участниками похода по правилам поселения |
| Блот | Обязательное подтверждение благословения корабля перед присвоением статуса готовности |
| SDP | Software Development Plan — план разработки проекта |
| SRS | Software Requirements Specification — спецификация требований |
| ROI | Return on Investment — отношение накопленной прибыли к инвестициям в разработку |
| OPEX | Регулярные операционные расходы после запуска продукта |

## 1.4 References (Ссылки)

- Vision — концепция Drakkar ERP, внутренний документ проекта.

- SRS — спецификация требований Drakkar ERP, внутренний документ проекта.

- Software Development Plan — план разработки Drakkar ERP, внутренний документ проекта.

- Risk List — реестр рисков Drakkar ERP, внутренний документ проекта.

- Use Cases — описания пользовательских сценариев Drakkar ERP.

## 1.5 Overview (Обзор документа)

Раздел 2 описывает продукт и модель его использования. Раздел 3 фиксирует проблемы текущего процесса и их последствия. Раздел 4 связывает функции Drakkar ERP с измеримыми бизнес-эффектами. Раздел 5 содержит бюджет, исходные допущения, сценарии ценности, прогноз выручки и окупаемости. Раздел 6 описывает ограничения. Раздел 7 формулирует итоговую рекомендацию.

# 2. Product Description (Описание продукта)

Drakkar ERP — тиражируемое веб-приложение для подготовки морских экспедиций и фиксации их результатов. Система объединяет в одном информационном контуре:

- создание и согласование похода;

- контроль ресурсов поселения и их резервирование;

- формирование команды и подтверждение участия;

- планирование маршрута;

- поэтапное строительство корабля;

- контроль обязательных проверок, включая Блот;

- фиксацию добычи, потерь и распределения Вергельда;

- хранение истории завершённых походов.

Основная ценность продукта состоит не в автоматическом принятии решений, а в предоставлении ярлу полной и непротиворечивой картины готовности похода. Drakkar ERP переводит подготовку экспедиции из набора устных договорённостей и разрозненных записей в управляемый процесс с едиными статусами, проверками и историей.

Модель распространения — веб-доступ без установки программного обеспечения на устройства пользователей. В соответствии с Vision используется гибридная модель оплаты:

| Компонент | Стоимость | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Первичное внедрение | 50 000 ₽ | Создание пространства поселения, первичная настройка и обучение ключевых ролей |
| Абонентская плата | 10 000 ₽/мес. | Поддержка, исправление ошибок и доступ к обновлениям |
| Комиссия за успех | 1,5% | Доля от оценочной стоимости добычи успешного похода, зафиксированной в системе |

# 3. Business Context (Бизнес-контекст)

Целевой пользователь Drakkar ERP — поселение, регулярно организующее морские походы и располагающее ограниченными ресурсами, кораблями и числом участников. Ошибка подготовки затрагивает не только один поход: она уменьшает запасы поселения, задерживает следующие экспедиции и снижает доверие участников к решениям ярла.

## 3.1 Проблемы текущего процесса

| Проблема | Текущее решение | Последствие для поселения |
| --- | --- | --- |
| Нет единой картины готовности похода | Устные доклады навигатора, кораблестроителя, жителей и воинов | Ярл узнаёт о блокирующей проблеме непосредственно перед отплытием |
| Ресурсы учитываются приблизительно | Ручные записи и договорённости | Возникают дефицит, двойное резервирование и незапланированные задержки |
| Команда формируется без единого статуса | Личные обращения и решения на Тинге | Участники не понимают роли, подтверждения теряются, состав остаётся неполным |
| Строительство корабля не имеет формального контроля этапов | Ответственность держится на кораблестроителе и устных подтверждениях | Возможны пропуск проверки, несвоевременное списание ресурсов и ложный статус готовности |
| Итоги похода не фиксируются системно | Опыт и сведения передаются устно | Нельзя сравнить план с фактом; ошибки повторяются; возникают споры о добыче |
| Данные распределены между участниками | Каждый хранит собственный фрагмент информации | Решения зависят от доступности конкретного человека и не масштабируются |

## 3.2 Ключевая потребность

Ключевая потребность заказчика — принять решение «поход готов / поход не готов» на основании одних актуальных данных. Из неё следуют три приоритетных эффекта:

- снижение вероятности выхода с дефицитом ресурсов или неполной командой;

- сокращение времени проверки готовности;

- сохранение достоверной истории затрат, результатов и распределения добычи.

# 4. Product Objectives (Цели продукта)

## 4.1 Связь функций и бизнес-эффектов

| Функция Drakkar ERP | Решаемая проблема | Измеримый эффект |
| --- | --- | --- |
| Сводка готовности похода | Ярл получает разрозненные устные сведения | Все блокеры видны на одном экране; решение «старт / не старт» принимается не более чем за 3 минуты |
| Склад и резервирование | Дефицит и двойное использование ресурсов | Расхождение план/факт по ресурсам — не более 15%; связанные списания выполняются транзакционно |
| Формирование команды | Нет единого статуса участия и ролей | Подтверждение выполняется одним действием; ярл видит полный состав без личного обхода участников |
| Маршрут похода | Маршрут хранится только у навигатора | Маршрут до 10 точек создаётся не более чем за 5 минут и доступен ярлу в карточке похода |
| Поэтапная верфь | Этапы и проверки контролируются вручную | 100% этапов закрываются с подтверждённым списанием ресурсов; корабль не получает статус «готов» без обязательных проверок |
| Блот | Критическое подтверждение может быть пропущено | Подтверждение выполняется одним действием не более чем за 30 секунд; отсутствие подтверждения блокирует готовность корабля |
| Итоги и Вергельд | Добыча и потери передаются устно | 100% завершённых походов имеют заполненные итоги; запись после завершения доступна только для чтения |
| История походов | Ошибки не используются для следующих решений | План и факт прошлого похода можно сравнить за одну рабочую сессию |

## 4.2 Нефункциональные эффекты

SRS устанавливает следующие измеримые границы качества:

- 95% пользовательских запросов обрабатываются не более чем за 1 секунду;

- все пользовательские запросы обрабатываются не более чем за 2 секунды;

- списки до 100 походов или ресурсов загружаются не более чем за 2 секунды;

- система поддерживает до 50 одновременных пользователей;

- доступность составляет не менее 99% календарного месяца, кроме плановых работ;

- операции с несколькими связанными сущностями выполняются транзакционно;

- история походов, ресурсов и команды сохраняется и не удаляется пользователями.

## 4.3 Ключевые риски

Наиболее значимые риски для бизнес-ценности:

- несвоевременный или ошибочный ввод остатков на складе;

- отказ базовых пользователей регулярно обновлять данные;

- недоступность учебного сервера Helios;

- изменение требований заказчиком на поздних этапах;

- нехватка времени у команды разработки;

- потеря исторических данных;

- нарушение транзакционности при списании ресурсов.

Меры снижения рисков зафиксированы в Risk List: проверки дефицита, журналирование, транзакции, резервное копирование, упрощённые интерфейсы базовых ролей, мониторинг доступности и регулярный пересмотр требований.

# 5. Financial Forecast (Финансовый прогноз)

Финансовая база Разработка оценивается только по SDP: 242 часа и 273 600 ₽. Остальные показатели явно разделены на утверждённые данные и экспертные допущения.

## 5.1 Методика и границы расчёта

Инвестиции в разработку принимаются строго по SDP. Модель не использует коммерческую оценку 500–700 часов из Vision, поскольку она не соответствует утверждённому плану проекта.

Финансовая модель разделяет:

- подтверждённые проектные данные — часы, ставки, бюджет и бесплатная инфраструктура;

- утверждённую модель монетизации — внедрение, подписка и комиссия за успех;

- экспертные допущения — частота походов, стоимость добычи и потерь;

- переменные, которые должны быть уточнены после пилота — налоговый режим, фактическая нагрузка поддержки и сроки получения комиссии.

Все суммы приведены в рублях. Налог не включён в базовый денежный поток, так как юридическая и налоговая модель проекта не зафиксирована. Для пересчёта используется коэффициент t, равный фактической ставке налога с выручки.

## 5.2 Бюджет разработки по SDP

| Роль | Ставка, ₽/ч | Трудозатраты, ч | Стоимость, ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager | 1 500 | 20 | 30 000 |
| Analyst | 1 000 | 28 | 28 000 |
| Architect | 1 400 | 34 | 47 600 |
| Developer | 1 100 | 120 | 132 000 |
| Quality Assurance | 900 | 40 | 36 000 |
| Итого | — | 242 | 273 600 |

## 5.3 Прочие затраты разработки

| Статья | Стоимость | Основание |
| --- | --- | --- |
| Сервер Helios | 0 ₽ | Предоставляется факультетом ПИиКТ ИТМО |
| SSL-сертификат | 0 ₽ | Let's Encrypt |
| JetBrains IDE | 0 ₽ | Студенческие лицензии |
| GitHub | 0 ₽ | Бесплатный план |
| Итого инвестиций | 273 600 ₽ | Бюджет SDP |

## 5.4 Операционные расходы

В пилотной модели инфраструктура остаётся бесплатной. Регулярные расходы образуются трудозатратами на мониторинг, проверку резервных копий, обновления и обращения пользователей.

Формула месячной поддержки:

OPEXподдержка = (4 часа базового сопровождения + 2 часа × число активных клиентов) × 1 100 ₽/ч.

| Активные клиенты | Поддержка, ч/мес. | OPEX, ₽/мес. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 6 600 |
| 2 | 8 | 8 800 |
| 3 | 10 | 11 000 |

Налог рассчитывается отдельно: Налог = выручка × t. Если для анализа используется сценарный коэффициент 6%, он является допущением модели, а не утверждением применимого налогового режима.

## 5.5 Исходные показатели и сценарии

Поскольку фактической статистики эксплуатации нет, показатели задаются диапазонами. После запуска они должны заменяться данными Drakkar ERP.

| Показатель | Консервативный | Базовый | Оптимистичный |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя добыча успешного похода | 500 000 ₽ | 800 000 ₽ | 1 200 000 ₽ |
| Походов одного поселения за сезон | 5 | 6 | 8 |
| Успешность до внедрения | 50% | 50% | 50% |
| Успешность после внедрения | 60% | 70% | 75% |
| Прямые потери неудачного похода | 150 000 ₽ | 250 000 ₽ | 400 000 ₽ |
| Снижение потерь от дефицита и двойного резервирования | 60 000 ₽ | 100 000 ₽ | 160 000 ₽ |

Средняя добыча рассчитывается как стоимость добычи всех успешных походов, делённая на их количество. Стоимость неудачного похода включает фактически израсходованные ресурсы, ремонт, утраты и подготовку; не полученная добыча в неё не включается, чтобы не допустить двойного счёта.

## 5.6 Экономический эффект для поселения

Расчёт эффекта:

Эффект = дополнительные успешные походы × (средняя добыча + прямые потери неудачного похода) + снижение потерь от ресурсных инцидентов.

| Показатель | Консервативный | Базовый | Оптимистичный |
| --- | --- | --- | --- |
| Дополнительные успешные походы | 0,5 | 1,2 | 2,0 |
| Годовой эффект для поселения | 385 000 ₽ | 1 360 000 ₽ | 3 360 000 ₽ |
| Платёж клиента в первый полный год | 192 500 ₽ | 220 400 ₽ | 278 000 ₽ |
| Эффект / стоимость продукта | 2,0× | 6,2× | 12,1× |

Платёж первого полного года включает 50 000 ₽ за внедрение, 120 000 ₽ подписки и комиссию 1,5% от добычи успешных походов. Даже консервативный сценарий показывает положительный эффект, однако вывод зависит от экспертных допущений и должен быть подтверждён пилотом.

## 5.7 Базовый сценарий продаж

Для базового сценария предполагается последовательное подключение трёх поселений:

- клиент 1 — с первого месяца;

- клиент 2 — с четвёртого месяца;

- клиент 3 — с седьмого месяца.

Комиссия за успех для графика признаётся равномерно в течение активного периода клиента. Фактический денежный платёж возникает после успешного похода, поэтому календарная точка окупаемости может сместиться.

| Источник выручки первого года | Расчёт | Сумма |
| --- | --- | --- |
| Внедрение | 3 × 50 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Подписка | 12 + 9 + 6 клиент-месяцев | 270 000 ₽ |
| Комиссия за успех | 50 400 ₽ × (1 + 0,75 + 0,5) | 113 400 ₽ |
| Выручка первого года | — | 533 400 ₽ |
| Поддержка | 102 ч × 1 100 ₽ | 112 200 ₽ |
| Инвестиции в разработку | SDP | 273 600 ₽ |
| Прибыль до налога | 533 400 − 112 200 − 273 600 | 147 600 ₽ |

ROI первого года до налога:

147 600 / 273 600 × 100% = 53,9%.

При налоговом коэффициенте t прибыль определяется формулой:

Прибыль после налога = 147 600 − 533 400 × t.

Например, при сценарном коэффициенте 6% прибыль составит 115 596 ₽, а ROI — около 42,3%.

## 5.8 Помесячный денежный поток базового сценария

| Месяц | Активных клиентов | Выручка, тыс. ₽ | OPEX, тыс. ₽ | Чистый поток, тыс. ₽ | Накопленный результат, тыс. ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 1 | 64,2 | 6,6 | 57,6 | −216,0 |
| M2 | 1 | 14,2 | 6,6 | 7,6 | −208,4 |
| M3 | 1 | 14,2 | 6,6 | 7,6 | −200,8 |
| M4 | 2 | 78,4 | 8,8 | 69,6 | −131,2 |
| M5 | 2 | 28,4 | 8,8 | 19,6 | −111,6 |
| M6 | 2 | 28,4 | 8,8 | 19,6 | −92,0 |
| M7 | 3 | 92,6 | 11,0 | 81,6 | −10,4 |
| M8 | 3 | 42,6 | 11,0 | 31,6 | 21,2 |
| M9 | 3 | 42,6 | 11,0 | 31,6 | 52,8 |
| M10 | 3 | 42,6 | 11,0 | 31,6 | 84,4 |
| M11 | 3 | 42,6 | 11,0 | 31,6 | 116,0 |
| M12 | 3 | 42,6 | 11,0 | 31,6 | 147,6 |

По модели начисления точка безубыточности достигается на восьмом месяце. Если комиссия за успех поступает только по факту завершения походов, денежная окупаемость ожидается в диапазоне M11–M12. Налог и возможный переход с Helios на коммерческую инфраструктуру способны сдвинуть срок окупаемости.

Рисунок 1 — Накопленный результат базового сценария

## 5.9 Ключевые финансовые показатели

- инвестиции в разработку: 273 600 ₽;

- выручка первого года базового сценария: 533 400 ₽;

- операционные расходы первого года: 112 200 ₽;

- прибыль до налога: 147 600 ₽;

- ROI первого года до налога: 53,9%;

- точка безубыточности по начислению: M8;

- ожидаемая денежная точка безубыточности: M11–M12;

- минимально устойчивый масштаб базовой модели: три активных клиента.

## 5.10 План проверки допущений

После запуска система должна накапливать данные, позволяющие заменить экспертные оценки фактическими значениями:

| Показатель | Источник данных | Период пересмотра |
| --- | --- | --- |
| Средняя стоимость добычи | Итоги завершённых походов | После каждого похода |
| Доля успешных походов | Статусы завершённых походов | Один раз за сезон |
| Прямые потери неудачного похода | Добыча, потери, списания и ремонт | После каждого неудачного похода |
| Ресурсные инциденты | Журнал операций склада и отклонение план/факт | Ежемесячно |
| Часы поддержки | Учёт обращений и фактически затраченного времени | Ежемесячно |
| Срок получения комиссии | Дата успешного похода и дата оплаты | Ежеквартально |

# 6. Constraints (Ограничения)

| Ограничение | Влияние на бизнес-обоснование |
| --- | --- |
| Учебная инфраструктура Helios | В SDP инфраструктура бесплатна, но для коммерческой эксплуатации может потребоваться отдельный хостинг и резервное копирование |
| Ручной ввод данных | Качество решений зависит от своевременности и достоверности сведений о складе, команде, маршруте и результатах |
| Отсутствие работы в море | Система используется до отплытия и после возвращения; оперативные изменения в походе не фиксируются |
| Система поддержки решений | Drakkar ERP не гарантирует успешность похода и не принимает решение вместо ярла |
| Условная предметная область | Финансовые значения добычи и потерь являются модельными и требуют подтверждения пилотом |
| Неопределённый налоговый режим | Налог отражается переменным коэффициентом и не включён в базовый OPEX |
| Комиссия зависит от оценки добычи | Необходимо согласовать способ оценки, момент фиксации стоимости и порядок разрешения разногласий |
| Два участника команды | Доступный объём поддержки и скорость исправления ошибок ограничены |
| Изменение требований | Поздние изменения способны увеличить трудозатраты сверх бюджета SDP |
| Бесплатные лицензии и сервисы | Сохранение нулевой стоимости зависит от условий учебных программ и доступности сервисов |

# 7. Conclusion (Заключение)

Разработка Drakkar ERP экономически обоснована в рамках утверждённого SDP. Инвестиции составляют 273 600 ₽, а базовый сценарий с последовательным подключением трёх клиентов обеспечивает выручку 533 400 ₽ и прибыль до налога 147 600 ₽ в первый год. Окупаемость по начислению достигается на восьмом месяце, а при консервативном учёте фактических платежей — ориентировочно к концу первого года.

Главным условием достоверности модели является не увеличение прогнозных цифр, а проверка пяти показателей на пилоте: стоимости добычи, частоты походов, доли успешных походов, стоимости неудачи и потерь от ресурсных инцидентов. До получения статистики значения должны явно маркироваться как экспертные допущения.

Рекомендуется продолжить проект при выполнении следующих условий:

- использовать бюджет 273 600 ₽ из SDP как единственную базовую оценку разработки;

- обеспечить пилот не менее чем с тремя условными поселениями-клиентами;

- реализовать сбор показателей из раздела 5.10;

- пересчитать Business Case после первого полного сезона;

- отдельно согласовать налоговый режим и условия комиссии за успех до коммерческого запуска.

Итоговая оценка: проект целесообразен как учебный MVP и демонстрирует положительную экономику в базовом сценарии. Коммерческий вывод возможен после подтверждения экспертных допущений фактическими данными пилота.